**Отчет по реализации мероприятий в области открытых данных за 2017 год**

| **№ п./п.** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** | | | | |
|  | Организация обучения сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными. | Проведено обучение сотрудников ФАС России, задействованных в работе с открытыми данными. | | Обучение прошло 12 декабря | Управление государственной службы  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Разработка методических рекомендаций для структурных подразделений и территориальных органов по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных | Утверждены методические рекомендации ФАС России по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных | Перенесли на следующий год, в связи с запуском новых сайтов ТО. | | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | **Развитие нормативного правового обеспечения** | | | | |
|  | Организация процесса формирования, актуализации, подготовки и публикации наборов открытых данных | Утвержденный приказом ФАС России порядок формирования, актуализации, подготовки и публикации наборов открытых данных в центральном аппарате | | Перенесли на следующий год, в связи с запуском новых сайтов ТО. | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Организация эффективного взаимодействия ФАС России с подведомственными организациями и территориальными органами по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных | Утвержденный приказом ФАС России порядок взаимодействия с подведомственными организациями и территориальными органами по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных | | Переносим на следующий год, в связи с запуском новых сайтов ТО. | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | **Развитие инфраструктуры открытых данных** | | | | |
|  | Развитие раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России | Актуализация информации, размещаемой в разделе «Открытые данные», повышение функциональности раздела. | | Выполнено  http://fas.gov.ru/opendata/ | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | Возможность получения новых наборов открытых данных ФАС России через Портал открытых данных Российской Федерации | | Выполнено | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Публикация наборов открытых данных ФАС России через ftp-сервер | Возможность получения актуальных наборов открытых данных ФАС России через ftp-сервер | | 3 квартал 2017 г.  <http://fas.gov.ru/opendata/publikacziya-naborov-otkryityix-dannyix-cherez-ftp-server.html> | ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Публикация наборов открытых данных ФАС России через файлообменный протокол BitTorrent | Возможность получения актуальных наборов открытых данных ФАС России через файлообменный протокол BitTorrent | | 3 квартал 2017 г.  <http://fas.gov.ru/opendata/publikacziya-naborov-otkryityix-dannyix-cherez-fajloobmennyij-protokol-bittorrent.html> | ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | **Обеспечение доступа к открытым данным** | | | | |
|  | Приведение раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России в соответствии с Методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами | Достигнутый максимальный результат в рамках технического мониторинга открытых данных на портале АИС «Мониторинг государственных сайтов»  Реестр наборов открытых данных, соответствующий общим требованиям к публикации | | 4 квартал 2017 г., далее ежегодно  Выполнено  http://fas.gov.ru/opendata/ | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Анализ информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных | Результат анализа информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных, опубликован в форме открытых данных | | 4 квартал 2017 г., далее ежегодно  Выполнено в соответствии с графиком размещения наборов открытых данных  https://fas.gov.ru/pages/otchety\_o\_realizasii\_konsepsii\_otkrytosti | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в форме открытых данных | Доклад в Совет по открытым данным о размещении общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАС России в соответствии с полномочиями, в сети «Интернет» в форме открытых данных | | до 10 декабря ежегодно  Доклад направлен | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Размещение обязательных наборов открытых данных. | Размещенные наборы открытых данных в области открытых данных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р, либо предоставленная информация об отсутствии таких данных.  Опубликованные в форме открытых данных все наборы данных ФАС России в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. и Постановления Правительства № 953 от 24.11.2009 г.  Размещены и поддерживаются в актуальном состоянии наборы открытых данных в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов открытых данных, утвержденным Протоколом Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28.10.2016 г. № 7 | | Выполнено  <http://fas.gov.ru/opendata/> | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |
|  | Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети «Интернет» в форме открытых данных | Отчеты об исполнении Плана деятельности ФАС России на период 2016 – 2021 годы, включая результаты исполнения Публичной декларации целей и задач ФАС России размещены в форме открытых данных  В разделе «Открытые данные» размещен отчет об исполнении настоящего плана | | Перенесено 2 квартал 2018 года | Административное управление – секретариат руководителя  Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |
|  | Корректировка настоящего плана и графика раскрытия ФАС России приоритетных социально-значимых наборов данных | Актуализация настоящего плана и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных | | 4 квартал 2017 г., далее – по мере необходимости | Рабочая группа ФАС России по организации работы с открытыми данными |
|  | **Формирование экосистемы открытых данных** | | | | |
|  | Определение организационной структуры работы с открытыми данными | Определен ответственный за работу с открытыми данными не ниже заместителя руководителя ФАС России  Определен состав и контактная информация рабочей группы по работе с открытыми данными в ФАС России и подведомственных организациях  Определены ответственные сотрудники, на которых возлагаются функции формирования, актуализации и подготовки наборов открытых данных к публикации, в ФАС России и подведомственных организациях | | Выполнено  Приказ ФАС России № 709/17 от 30.05.2017 года  <http://fas.gov.ru/opendata/prikaz-fas-rossii-ob-organizaczii-rabotyi-s-otkryityimi-dannyimi.html> | Рабочая группа ФАС России по организации работы с открытыми данными  Управление общественных связей ФАС России  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Совершенствование работы ФАС России с обращениями граждан | В разделе «Открытые данные» создана форма обратной связи, позволяющая сформировать запрос на раскрытие данных | | Выполнено  <http://fas.gov.ru/opendata/vnesti-korrektirovki/zapros-informaczii.html> | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с референтными группами | Выявлены потенциальные потребители наборов данных ФАС России  Определена соответствующая референтная группа для каждого набора данных ФАС России  Принято в конкурсах, встречах, семинарах для разработчиков на открытых данных | | В течение года  <https://fas.gov.ru/surveys/2> | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |
|  | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с Общественным советом | Проведено заседание Общественно-консультативного совета, посвященное открытым данным  Общественно-консультативным советом сформирован список наборов данных к раскрытию в форме открытых данных  Разработана структура наиболее важных наборов данных с участием Общественно-консультативного совета | | Перенесено на 2 квартал 2018 года. | Контрольно-финансовое управление  Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |
|  | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с пресс-службой | Размещены на официальном сайте пресс-релизы по наборам данных, раскрытым в текущем году.  Опубликованы материалы, популяризирующие открытые данные в обществе, среди разработчиков (социальные сети, раздел открытых данных, видеоролики) | | В течение года  <https://fas.gov.ru/news/23158>  <https://fas.gov.ru/news/23168> | Управление общественных связей |