Приложение 1

 к приказу ФАС России

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК

перехода ФАС России в 2017-2018 гг. на использование отечественного офисного программного обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры, программно-технических комплексов, государственных информационных систем и информационных систем ФАС России для обеспечения работы с ООПО | ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Декабрь 2018 г. | Обеспечена работа информационно-технологической инфраструктуры, программно-технических комплексов, государственных информационных систем и информационных систем ФАС России с ООПО |
| 2 | Приобретение и установка ООПО, приобретение рабочих станций с предустановленным ООПО | ФБУ «ИТЦ ФАС России» | В течение 2018 г. | Закуплено и установлено ООПО, рабочие станции с предустановленным ООПО (при необходимости с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее) |
| 3 | Обучение пользователей ФАС России работе с ООПО | ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Декабрь 2018 г. | Обучены работе с ООПО пользователи ФАС России |
| 4 | Переход пользователей ФАС России на использование ООПО | ФБУ «ИТЦ ФАС России» | Декабрь 2018 г. | Используют в работе ООПО все пользователи ФАС России |
| 5 | Участие в методических семинарах по переходу на использование ООПО | ФБУ «ИТЦ ФАС России» | В течение 2017 - 2018 годов | Обеспечено участие в методических семинарах по переходу на использование ООПО |
| 6 | Внести изменения в нормативно-правовые акты в соответствии с методическими рекомендациями | ФБУ «ИТЦ ФАС России»Управление делами |  | Внесены изменения в правовые акты |
| 7 | Подготовка ежегодного отчета о ходе перехода ФАС России на использование ООПО |  | До 20 декабря 2017 г. | Направлен отчет о ходе перехода в 2017 году ФАС России на использование ООПО в Минкомсвязь России. |
| До 20 декабря 2018 г. | Направлен отчет о ходе перехода в 2018 году ФАС России на использование ООПО в Минкомсвязь России |