**Проект Плана по работе с открытыми данными ФАС России на 2022 год**

| **№ п./п.** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Развитие нормативного правового обеспечения** | | | | |
| 1.1 | Обсуждение плана раскрытия ФАС России приоритетных социально значимых наборов открытых данных на заседании Общественного совета при ФАС России | План раскрытия ФАС России приоритетных социально значимых наборов открытых данных рассмотрен Общественным советом при ФАС России | 3 квартал 2022 года | Контрольно-финансовое управление  Управление общественных связей |  |
| 1. **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** | | | | |
| 2.1 | Актуализация специального раздела на внутреннем портале ФАС России с методическими материалами по работе с открытыми данными | Разработка и актуализация методических материалов на внутреннем портале ФАС России в помощь территориальным органам ФАС России с учетом мониторинга изменений в нормативных правовых актах об обязательном размещении информации в форме открытых данных | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 2.2 | Анализ существующих методических рекомендаций по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных. Обновление методических рекомендаций в случае необходимости на официальном сайте ФАС России | Размещение актуальной редакции методических рекомендаций по выявлению потенциально востребованных наборов открытых данных с учетом мониторинга изменений в нормативных правовых актах об обязательном размещении информации в форме открытых данных | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 1. **Развитие инфраструктуры открытых данных** | | | | |
| 3.1 | Публикация новых наборов ФАС России на Портале открытых данных Российской Федерации | Производится выгрузка наборов в ручном режиме на Портал открытых данных РФ | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 3.2 | Визуализация наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте ФАС России | Наборы открытых данных ФАС России представлены широкому кругу лиц в доступных для восприятия форматах – в виде таблиц с информацией | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 1. **Обеспечение доступа к открытым данным** | | | | |
| 4.1 | Приведение раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России в соответствие с актуальной версией Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами | Улучшение позиции в рейтинге в рамках технического мониторинга открытых данных на портале АИС «Мониторинг государственных сайтов».  Реестр наборов открытых данных, соответствующий общим требованиям к публикации, размещен в разделе «Открытые данные». | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 4.2 | Анализ информации, находящейся в распоряжении ФАС России, в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных | Результат анализа информации, находящейся в распоряжении ФАС России, в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных, опубликован в форме открытых данных | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 4.3 | Размещение отчетности об организации работы ФАС России с открытыми данными за 2022 год | Отчет об исполнении плана ФАС России в области организации работы с открытыми данными размещен на официальном сайте ФАС России в разделе «Открытые данные» | 1 квартал 2023 года | Управление общественных связей |  |
| 4.4 | Корректировка настоящего плана и графика раскрытия ФАС России приоритетных социально значимых наборов данных | Актуальная версия плана и графика раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных опубликована на официальном сайте в разделе «Открытые данные» | По мере необходимости | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России |  |
| 4.5 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии планов и показателей деятельности ФОИВ | Планы и показатели деятельности ФОИВ размещены в формате открытых данных в разделе «Открытое ведомство» | По мере необходимости | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |  |
| 4.6 | Размещение докладов о состоянии конкуренции в форме открытых данных | Доклады о состоянии конкуренции размещены в форме набора открытых данных | По мере необходимости | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |  |
| 1. **Формирование системы открытых данных** | | | | |
| 5.1 | Совершенствование работы ФАС России и подведомственных организаций с референтными группами | Выявление потенциальных потребителей наборов открытых данных ФАС России.  Определение соответствующей референтной группы для каждого набора данных ФАС России.  Принятие участия в конкурсах, встречах, семинарах для разработчиков на открытых данных. | В течение года | Управление общественных связей  ФБУ ИТЦ ФАС России  Структурные подразделения ФАС России |  |
| 5.2 | Публикация наиболее востребованной информации в формате открытых данных | На официальном сайте ФАС России систематически проводится опрос о том, какие наборы данных интересуют референтные группы | В течение года | Управление общественных связей |  |